**ОТЧЕТ**

**об освоении субсидий по объектам, включенным**

**в адресную инвестиционную программу за счет средств областного бюджета за июнь 2015 года**

(нарастающим итогом)

**Администрации Муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки (объекта) | Предусмотрено средств в 2015 году | Получено субсидмй в 2015 году | Принятые в 2015 году бюджетные обязательства | Выполнение капиталовло жений | Перечислено средств организациям в 2015 году | Остаток субсидий на лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т. д.) |
| Всего | в том числе | Всего | в том числе |
| федераль ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федераль ный бюджет | областной бюджет | контрагент | номер и дата договора | сумма договора на 2015 год | федераль ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту Центра культуры и спорта, с.Русско-Высоцкое  |  4515,0 | 0,0 | 4290,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | Общество с ограниченной ответственностью "Электротехническая компания "ЭНЕРГО-БАЛТ" | Мун.контракт №0145300020814000001-0275454-01 от 26.06.2014 г. | 3994,6 | 2774,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Замена око, ремонт системы электроснабжения в здании Центра культуры и спорта. Причиной остатка является проведение повторной проверки достоверности сметной документации согласно требования Комитета по строительству |

Целевое использование субсидий в сумме 0,0 (Ноль) рублей подтверждаю.

 (цифрами и прописью)

Глава МО Русско-Высоцкое

сельское поселение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Волкова Л.И. "01" июля 2015 года

 (подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер администрации

МО Русско-Высоцкое сельское поселение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Батуренко Е.В. "01" июля 2015 года

 (подпись) (фамилия,инициалы)

 Место печати