**ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.05.2015 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №,п/ п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.11-15 Прилож. № 1) |   | Выполнено  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО)  |  Остаток средств | Причины неиспользования средств  |
| Ввод мощностей в 2015 году | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : | Ввод мощностей  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного  |
| кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км | ЛО | МО | ЛО | МО | ЛО | МО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | **Межбюджетные трансферты, ВСЕГО:** | Х | Х | Х | **764 243,52** | **571 500,00** | **192 743,52** | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **764 243,52** | **571 500,00** | **192 743,52** | Подготовка документации для проведения аукциона в электронной форме |
|  | в том числе по Программам и мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. ВСЕГО:**  | **Х** | **1140** | **0,19** | **764 243,52** | **571 500,00** | **192 743,52** | **Х** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **764 243,52** | **571 500,00** | **192 743,52** |
|  | из них: |  |  |  |
| **1.** | **Ремонт автомобильных дорог, всего:**  | **Х** | **1140** | **0,19** | **764 243,52** | **571 500,00** | **192 743,52** | **Х** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **764 243,52** | **571 500,00** | **192 743,52** |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |
| 1.1 | *ремонт а/д общего пользования местного значения - ул. Павлика Филимонова (от д.№44 до д.№ 50) с.Русско-Высоцкое*  | Х | *1140* | *0,19* | *764 243,52* | *571 500,00* | *192 743,52* | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *764 243,52* | *571 500,00* | *192 743,52* |

**Местная администрация муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район район Ленинградской области**

**Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение \_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Л.И.Волкова/**

**Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Батуренко**

**МП**