|  | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| --- | --- |

|  |  |  | № 47-р |
| --- | --- | --- | --- |
| от 31.08.2015 года |  |  |  |  |  |
| Об утверждении в новой редакции плана мероприятий («Дорожной карты») местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение |  |  |  |

В соответствии с  постановлением Правительства Ленинградской области от  «10» августа 2015 года № 315 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 02.03.2015г. № 47 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых в 2015 году за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках реализации государственной  программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»:

1. Утвердить в новой редакции План мероприятий («Дорожную карту») местной администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2015 году в соответствии с приложением № 1.

2. Признать утратившим силу Распоряжение местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 28-р от 19.05.2015г. «Об утверждении   плана мероприятий («Дорожной карты») местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение»

3. Назначить заместителя главы местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение Бырдина А.И. ответственным за реализацию указанного плана мероприятий («Дорожной карты»).

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                                            Л.И.Волкова

|  |  |  | Приложение № 1 к распоряжению местной администрации от 31.08.2015г. № 47-р |
| --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий ("Дорожная карта") Местной администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2015 году |
|  | Общее описание "дорожной карты" |
|  | Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансируемых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
|  | Целями "дорожной карты" являются: |
|  | оптимизация этапов и сроков выполнения работ; |
|  | упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. |
|  | Формирование муниципальной программы |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| Формирование муниципальной программы |
| 1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ | В срок до 11 сентября текущего финансового года | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ |
| 1 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" | В срок до 11 сентября текущего финансового года. | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ |
| 2 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования | В срок до 31 августа текущего финансового года. | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Распоряжение Местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты. |
| II | Контроль за реализацией муниципальной программы, финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
| 1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2015 году за счет средств дорожного фонда | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградской области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ. |
| 2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоению объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области. |
| 3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |
| III | Реализация муниципальных программ, финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
| а) | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах |
|  | в том числе по плану мероприятий и по объектам: |  |  |
| 1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 1.1 | ремонт а/д общего пользования местного значения - ул. Павлика Филимонова (от д.№44 до д.№ 50) с.Русско-Высоцкое | В срок до 01.06.2015 г. |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 1.2. | ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов 6,7,8,10 с.Русско-Высоцкое | В срок до 01.06.2015 |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 1.3 | ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома 5 с.Русско-Высоцкое | в срок до 11.09.2015г. |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 2.1 | ремонт а/д общего пользования местного значения - ул. Павлика Филимонова (от д.№44 до д.№ 50) с.Русско-Высоцкое | В срок до 01.08.2015 г. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 2.2. | ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов 6,7,8,10 с.Русско-Высоцкое | В срок до 01.08.2015 г. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 2.3 | ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома 5 с.Русско-Высоцкое | в срок до 02.11.2015г. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, подрядная организация, организация осуществляющая технический надзор. | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| 3.1 | ремонт а/д общего пользования местного значения - ул. Павлика Филимонова (от д.№44 до д.№ 50) с.Русско-Высоцкое | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. |  | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| 3.2. | ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов 6,7,8,10 с.Русско-Высоцкое | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. |  | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| 3.3 | ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома 5 с.Русско-Высоцкое | в срок до 10.11.2015г |  | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| IY | Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока |
| 1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, подрядная организация, организация осуществляющая технический надзор. | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Устранение выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика. |
|  |  | Местная администрация муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
|  |  | Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение |
|  |  | ___________________ / Л.И. Волкова/ |
|  |  |  | МП |  |