***Отчет Местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение о реализации муниципальной программы "Благоустройство территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2017 годы» за 2015 год.***

Целевые индикаторы и показатели Программы:

-Увеличение протяженности газонных ограждений.

-Обеспечение освещенности проездов к дворовым территориям МКД в соответствии с требованиями действующего законодательства;

-Увеличение количества благоустроенных пешеходных зон;

-Уменьшение количества жалоб населения на недостаточное количество малых архитектурных форм;

-Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении (увеличение количества высаживаемых зеленых насаждений).

В рамках реализации Программы в 2015 году за счет средств местного бюджета были выполнены работы на общую сумму 2 149,8 тыс.руб., в том числе:

1. обустроены две пешеходные дорожки, протяженностью 219 п.м.,
2. установлено порядка 300 п.м. ограждений газонов,
3. установлено 22 скамейки.
4. Проведены работы по благоустройству детских площадок: На все детские площадки был завезен песок, произведен ремонт и покраска оборудования на детских площадках, закуплено и установлено детское игровое оборудование: к домам № 5,14,15,17,20,25.
5. Установлена одна опора с заменой 70 м. кабеля, дополнительно установлены четыре фонаря уличного освещения, заменено 400 м.пог. электрических сетей уличного освещении.