Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2015 году из областного бюджета  на проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

| Наименование МО | Наименование микрорайона (массива) в котором проектировались объекты инженерной и транспортной инфраструктуры | Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, включенных в проект (водоснабжение, электроснабжение и т.п.) | Размер предоставленной субсидии, руб. | Размер использованной субсидии, руб. | Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб. | Размер использованных средств муниципального бюджета, руб. | Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации – подрядчика, сумма контракта) | Наличие положительной экспертизы проекта (проектов)/ планируемая дата получения экспертизы проекта | Остаток не использованной субсидии, руб., с указанием причин возникновения остатка | Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| МО Русско-Высоцкое сельское поселение | с.Русско-Высоцое, частный сектор | Газоснабжение,Электроснабжение (уличное освещение)Дороги | 1900 000,00 | 0 | 100 000,00 | 0 | Муниципальный контракт № 014300020815000010 от 17.11.2015г. заключен с единственным поставщиком, срок выполнения работ: 6 месяцев | отсутствует | 1900 000,00 | Ведется сбор исходно-разрешительной документации, включая получение технических условий на газоснабжение, освещение. Ориентировочно выполнение контракта составляет 10% |

Целевое использование субсидии в сумме ___0 (ноль)____ подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение _________     Волкова Л.И.       «01» марта 2016 года

(подпись)                (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер  _________     Батуренко Е.В.    «01» марта  2016 года

М.П.                            (подпись)                (фамилия, инициалы)