**ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.03.2016 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №,п/ п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению  (гр.11-15 Прилож. № 1) | | | | | |  | | | Выполнено | | | Оплачено подрядчику  (Кассовые расходы МО) | | | Остаток средств | | | Причины неиспользования средств |
| Ввод мощностей в 2016 году | | | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : | | Ввод мощностей | | | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда | | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного | | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного | |
| кол-во единиц  двор.террит-й,  проездов | кв.м | км/п  ог.м | ЛО | МО | кол-во единиц  двор.террит-й,  проездов | кв.м | км | ЛО | МО | ЛО | МО | ЛО | МО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | **Межбюджетные трансферты, ВСЕГО:** | Х | Х | Х | **544 001,24** | **386 100,00** | **157 901,24** | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **544 001,24** | **386 100,00** | **157 901,24** |  |
|  | в том числе по Программам и мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | | |
| **I** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ВСЕГО:** | **Х** | **1250** | **0,25** | **544 001,24** | **386 100,00** | **157 901,24** | **Х** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 001,24 | 386 100,00 | 157 901,24 | Разработка и подготовка  документации для  проведения аукциона в  электронной форме |
|  | из них: |  | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |
| **1.** | **Ремонт автомобильных дорог, всего:** | **Х** | **1250** | **0,25** | **544 001,24** | **386 100,00** | **157 901,24** | **Х** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 001,24 | 386 100,00 | 157 901,24 |  |
|  | в том числе по объектам: |  | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |
| 1.1 | *ремонт а/д общего пользования местного значения - ул. Павлика Филимонова (от д.№ 30 до д.№ 20) с.Русско-Высоцкое* | Х | *1250* | *0,25* | *544 001,24* | *386 100,00* | *157 901,24* | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 001,24 | 386 100,00 | 157 901,24 |  |

**Местная администрация муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район район Ленинградской области**

**Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение \_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Л.И.Волкова/**

**Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Батуренко**

**МП**