ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.10.2017 года (нарастающим итогом)

МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район

| Наимено-вание проекта | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.10.2017 (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2017 года | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования мест-ного значения ул. Павлика Филимонова от а/д "Подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от а/д Нарва" до д. № 10 | 2650 кв.м. | 0 | 1238000 | 1 087 000 | 150000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087000 |
| Итого | 2650 кв.м. | 0 | 1238000 | 1 087 000 | 150000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087000 |

| И.О. Главы администрации ____________ А.И. Бырдин |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа ___________ Е.В. Батуренко |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ | ______________________ |  |
| Исполнитель А.А. Михеева 8(81376)52-018 |  |  |  |  | (подпись) | (фамилия, инициалы) |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

___________года № __

Ежеквартальный отчет

Администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение аукционных процедур в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в с сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Заключение муниципального контракта | Проведен муниципальный заказ в форме открытого аукциона в электронной форме и заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту а/д общего пользования местного значения ул. Павлика Филимонова от а/д "Подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от а/д Нарва" до д. № 10 |
| 1.2. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Павлика Филимонова от а/д "Подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от а/д Нарва" до д. № 10 | 4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Отремонтированная автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Павлика Филимонова от а/д "Подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от а/д Нарва" до д. № 10 | Отремонтированная автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Павлика Филимонова от а/д "Подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от а/д Нарва" до д. № 10 |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки установленные мун. контрактом | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Принят объект по форме КС-3, КС-2 |
| Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течении периода действия мун. контракта | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Исполнение мун. программы в полном объеме в установленные сроки | Приемка работ по ремонту а/д общего пользования местного значения ул. Павлика Филимонова от а/д "Подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от а/д Нарва" до д. № 10 |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным периодом | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Подготовлен отчет на 01.10.2017 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Заключено дополнительное соглашение №1 |

|  | И.О. Главы местной администрации поселения __________/А.И. Бырдин/ МП |
| --- | --- |