Отчет

об освоении субсидий из областного бюджета Ленинградской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

за 2017 год (нарастающим итогом) администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

**(рублей)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова-ние стройки (объекта) | Предусмотрено средств в 2017 году | Получено субсидий в 2017 году | Принятые в 2017 году бюджетные обязательства | Выполне-ниекапитало-вложений | Перечислено средств организациям в 2017 году | Остатоксубсидийна лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.) |
| всего | в том числе | федераль-ныйбюджет | областнойбюджет | контр-агент | номери дата договора | суммадоговора на 2017 год | всего | в том числе |
| федераль-ныйбюджет | област-ной бюджет | мест-ный бюджет | федераль-ныйбюджет | област-нойбюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО "Русско-Высоцкое сельское поселение" МО "Ломоносовский муниципальный район" Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы | 6 113 400 | 0 | 4 689 800 | 1 423 600 | 0 | 1749762,61 | ООО «Акванорд»ПАО «Ленэнерго»ГАУ «Леноблгосэкспертиза» | МК № 0145300020816000015 от 30.11.16г.(ДС № 3 от 26.12.17г.)Договор № ОД-19581-16/21507-Э-16 от 27.10.16г.МК №.. 3204/17 от18.12.17г.МК №.. 3205/17 от08.12.17г. | 4 213 8007320001017762,6123600 | 1773362,61 | 1773362,61 | 0 | 1749762,61 | 23600 | 0 | ПСД разработана и сдана в ГАУ «Леноблгосэкспертиза», произведена оплата экспертизы в соответствии с условиями договоров.В соответствии с порядком расчетов внесена плата за технологическое присоединение к эл.сетям.В соответствии с условиями МК, окончательная оплата производиться после положительного заключения экспертизы |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства текущего года | 0 | 4 689 800 | 1 423 600 | 0 | 1749762,61 |  |  | 5987162,61 | 1773362,61 | 1773362,61 | 0 | 1749762,61 | 23600 | 0 |  |
| средства остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Целевое использование субсидий в сумме 1749762,61 (Один миллион семьсот сорок девять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 61 коп. подтверждаю.

 (цифрами и прописью)

Глава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.И.Волкова "11" января 2018 года

 (подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.Батуренко "11" января 2018 года

 (подпись) (фамилия, инициалы)

Место печати