**ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район**

**Ленинградской области на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках государственной программы**

**Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» по состоянию на 01.10.2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | Плановые значения показателей по Соглашению (гр. 4-6 Прилож. № 1) | Выполнено руб. (\*,\*\*) | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) руб. (\*,\*\*) |  Принято в эксплуатацию в 2019г., км/п.м. (\*,\*\*\*/\*)  | Остаток средств, руб | Причины неиспользовани я средств  |
| Целевые показатели  результатив ности, км/п.м (\*,\*\*\*/\*) | Объем финансирования в 2019 году за счет средств, руб. (\*,\*\*) |
|  Всего | За счет средств дорожного фонда | Всего  | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) | Всего | За счет средств дорожного фонда | Всего (гр.15= гр.4-гр.10) | За счет средств дорожного фонда |
| ЛО | МО | ЛО | МО | ЛО | МО | по акту приемки законченн ых работ | по акту проверки законченны х работ | ЛО (гр.16 = гр.5-гр.11) |  МО (гр.17 = гр.6-гр.12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | **ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения":** | 0,319 | 450 735,21 | 302 900,00 | 147 835,21 | 450 735,21 | 302 900,00 | 147 835,21 | 450 735,21 | 302 900,00 | 147 835,21 | 0,319 | 0,319 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Работы завершены, исполнение 100%, подрядная организация - Индивидуальный предприниматель Зайцев Александр Владиславович, ИНН 784806975183ОГРНИП 3 1 8 7 8 4 7 0 0 1 0 8 5 3 1 |
|  | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:**  | 0,319 | 450 735,21 | 302 900,00 | 147 835,21 | 450 735,21 | 302 900,00 | 147 835,21 | 450 735,21 | 302 900,00 | 147 835,21 | 0,319 | 0,319 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **из них:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО:** | 0,319 | 450 735,21 | 302 900,00 | 147 835,21 | 450 735,21 | 302 900,00 | 147 835,21 | 450 735,21 | 302 900,00 | 147 835,21 | 0,319 | 0,319 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | *ремонт а/д общего пользования местного значения – улица Парковая (от д. № 15 до ул. Полевая) в д.Телези МО Русско-Высоцкое сельское поселение* | 0,319 | 450 735,21 | 302 900,00 | 147 835,21 | 450 735,21 | 302 900,00 | 147 835,21 | 450 735,21 | 302 900,00 | 147 835,21 | 0,319 | 0,319 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:**  | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО**

**Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области**

**Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Л.И.Волкова/**

**Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.В. Батуренко/**