ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам капитального ремонта за январь-декабрь 2019 года

(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2019 году, тыс. руб. | Профинансировано средств в 2019 году, тыс. руб.  | Выполнено, тыс. руб. | Перечислено подрядчику в 2019 году, тыс. руб. | Остаток средств областного бюджета на счетах, тыс. руб. | Примечания (общее состояние строительной готовности объекта, причины возникновения остатка и т.д.) |
| Всего | в т.ч. числе | Всего | в т.ч. числе | Всего | в т.ч. числе |
| Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| Капитальный ремонт Дома культуры, с. Русско-Высоцкое Зрительный зал (1 этап) | 4267,51555 | 3880,45134 | 387,06421 | 3992,99219 | 3630,8277 | 362,16449 | 3992,99219 | 3992,99219 | 3630,8277 | 362,16449 | 0 | Строительная готовность 100% |
| Капитальный ремонт Дома культуры, с. Русско-Высоцкое Зрительный зал (2 этап) | 5895,82222 | 5306,2322 | 589,59002 | 5468,0081 | 4921,2 | 546,8081 | 5468,0081 | 5468,0081 | 4921,2 | 546,8081 | 0 | Строительная готовность 100% |

Целевое использование субсидий в сумме 8552027,7(Восемь миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи двадцать семь рублей 70 копеек) подтверждаю.

 (цифрами и прописью)

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.И.Волкова «23» декабря 2019 года

 (подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования -

главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.Батуренко «23» декабря 2019 года

 (подпись) (фамилия, инициалы)

 Место для печати