ОТЧЕТ

об использовании средств субсидий по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу за счет средств

областного бюджета по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом),

администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки (объекта) | Предусмотрено средств в 2019 году | | | | Получено субсидий в  2019 году | | Принятые в 2019 году бюджетные обязательства | | | Выполне-ние капиталовложений | Перечислено средств организациям в 2019 году | | | | Остаток субсидий на  лицевых  счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние  строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.) |
|  | всего | в том числе | | | федеральны  й бюджет | областной  бюджет | контр-агент | номер и дата договора | сумма  договора на  2019 год | всего | в том числе | | |
|  |  | федеральны  й бюджет | областной  бюджет | местный  бюджет | федеральный бюджет | област-ной  бюджет | местный  бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами  чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для  бесперебойного водоснабжения МО "Русско-Высоцкое сельское поселение" МО "Ломоносовский  муниципальный район" Ленинградской области, в том  числе проектно-изыскательские работы | 40 119 880,0 | 0,0 | 38 538 880,0 | 1 581 000,0 | 0,0 | 38 538 800,0 | ООО  «Акванорд» | МК №  01453000208  16000015 от  30.11.16г. | 2 813 800,0 | 2 813 800,0 | 2 813 800,0 | 0,0 | 2 813 800,0 | 0,0 | 0,0 | Произведена оплата ПИР по МК №  0145300020816000015 от 30.11.16г. |
| ООО "ТСД Инжиниринг" | МК №  01452000004  19001110 от  29.07.19г. | 37 306 000,0 | 12 217 650,0 | 12 217 650,0 | 0,0 | 11 735 000,0 | 482 650,0 | 23 990 000,0 | Строительная готовность - 11% (подготовлена строительная площадка,выполнены демонтажные работы, произведена укладка 0,14 км. трубопроводов). Остаток субсидий возник по причине задержки при получении разрешения на строительство объекта. |

Целевое использование субсидий в сумме 14 548 800,00 (Четырнадцать миллионов пятьсот сорок восемь тысяч восемьсот) руб. подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.И.Волкова "09"января 2020 года

(подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер муниципального образования

Русско-Высоцкое сельское поселение \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.Батуренко "09" января 2020 года

(подпись) (фамилия, инициалы)

Место печати