ОТЧЕТ

об использовании средств субсидий по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу за счет средств областного бюджета за март 2019 года (нарастающим итогом),

администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки (объекта) | Предусмотрено средств в 2019 году | Получено субсидий в 2019 году | Принятые в 2019 году бюджетные обязательства | Выполнение капиталовложений | Перечислено средств организациям в 2019 году | Остаток субсидий на лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.) |
|  | всего | в том числе | федеральный бюджет | областной бюджет | контр-агент | номер и дата договора | сумма договора на 2019 год | всего | в том числе |
|  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет  | област-ной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО "Русско-Высоцкое сельское поселение" МО "Ломоносовский муниципальный район" Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы | 39 331 000,0 | 0,0 | 37 940 000,0 | 1 391 000,0 | 0,0 | 2 813 800,0 | ООО «Акванорд» | МК № 0145300020816000015 от 30.11.16г. | 2 813 800,0 | 2 813 800,0 | 2 813 800,0 | 0,0 | 2 813 800,0 | 0,0 | 0,0 | Произведена оплата ПИР по МК № 0145300020816000015 от 30.11.16г. Идет подготовка к проведению конкурсных процедур через Комитет гос.заказа в соответствии с 44-фз |

Целевое использование субсидий в сумме 2 813 800,00 (Два миллиона восемьсот тринадцать тысяч восемьсот ) руб. подтверждаю.

 (цифрами и прописью)

Глава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.И.Волкова "03" апреля 2019 года

 (подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер муниципального образования

Русско-Высоцкое сельское поселение \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.Батуренко "03" апреля 2019 года

 (подпись) (фамилия, инициалы)

Место печати