|  | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- |

|  |  |  | № | 86 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от | 12.10.2020 года | с. Русско-Высоцкое |  |  |
| «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2022 годы», утвержденную Постановлением местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 103 от 02.11.2018г.» |  |  |  |  |

В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Постановлением местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение от 13.10.2014 № 95 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Русско-Высоцкое сельское поселение»,  местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2022 годы», утвержденную Постановлением местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 103 от 02.11.2018г. следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Благоустройство территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2022 годы» в разделе «Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы» цифру «44842,4» заменить на «49513,2».

1.2.  Раздел «3.Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2022 годы»» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Предполагаемые объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программы (объекта) | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Организация уличного освещения территории поселения | Местный бюджет | 20673 | 960,0 | 1485,0 | 1005,0 | 5 523 | 1505,0 | 3975 | 3110 | 3110 |
| 2 | Обустройство и содержание пешеходных зон, автомобильных парковок и автомобильных дорог общего пользования местного значения | Местный бюджет | 24494,2 | 3109,0 | 4983,3 | 3634,5 | 3480,8 | 3680,8 | 4225,8 | 690 | 690 |
| 3 | Работы по озеленению территории поселения, включая формовочную обрезку и валку деревьев по населённым пунктам, покос территории поселения | Местный бюджет | 696 | 52,1 | 243,90 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Обустройство территории поселения элементами малых архитектурных форм | Местный бюджет | 3650 | 500,0 | 500,0 | 880,0 | 400,0 | 400,0 | 570 | 200 | 200 |
| 5 | Итого по всем мероприятиям Программы | Объем финансирования – всего, | 49513,2 | 4621,1 | 7212,2 | 5569,5 | 9453,8 | 5685,8 | 8770,8 | 4100 | 4100 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - бюджет МО | 49513,2 | 4621,1 | 7212,2 | 5569,5 | 9453,8 | 5685,8 | 8770,8 | 4100 | 4100 |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение по адресу в сети Интернет: www.russko-vys.ru, копию постановления разместить на стенде в помещении местной администрации и в помещении библиотеки МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

| И.О. главы местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение |  | А.И.Бырдин |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕНО

постановлением местной администрации

МО Русско-Высоцкое сельское поселение

от 02.11.2018 г. № 103 (приложение 1)

(в редакции постановлением местной администрации

МО Русско-Высоцкое сельское поселение

от 11.11.2019 г. № 206

от 12.10.2020 г. № 86)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"Благоустройство территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2022 годы "

с.Русско-Высоцкое

ПАСПОРТ

муниципальной программы 
"Благоустройство территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

на 2015 - 2022 годы"

| Наименование Программы | - муниципальная программа "Благоустройство территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2022 годы " (далее – программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | -Местная администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение |
| Соисполнители Программы | -Управляющая организация ООО «Жилкомгарант ЛР»; -Советы многоквартирных домов поселения |
| Цели Программы | -Улучшение качества жизни и отдыха населения МО Русско-Высоцкое сельское поселение, создание благоприятных условий для проживания населения; -Улучшение экологической обстановки в поселении; - Комплексное благоустройство территории муниципального образования; -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов МО Русско-Высоцкое сельское поселение, повышение уровня инвестиционной привлекательности поселения; -Организация и развитие уличного освещения населенных пунктов поселения; -Развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий |
| Задачи Программы | - Обустройство и содержание пешеходных зон, автомобильных парковок и автомобильных дорог общего пользования местного значения; - Обустройство территории поселения элементами малых архитектурных форм (газонные ограждения, скамейки, урны, детские игровые комплексы); - Улучшение санитарного состояния территории поселения; - Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; - Проведение мероприятий по озеленению территории поселения; - Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | -Увеличение протяженности газонных ограждений. -Обеспечение освещенности проездов к дворовым территориям МКД в соответствии с требованиями действующего законодательства; -Увеличение количества благоустроенных пешеходных зон; - Увеличение количества парковочных мест у МКД; -Уменьшение количества жалоб населения на недостаточное количество малых архитектурных форм; -Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении (увеличение количества высаживаемых зеленых насаждений). |
| Сроки реализации Программы | 2015-2022 годы. |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы ( в ред. Постановления от 11.11.19г. № 206, Постановления от 12.10.20г. № 206) | Общий объем финансирования Программы (прогнозная оценка) составляет 49513,2 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: - средства федерального бюджета 0 тыс. руб. - средства областного бюджета 0 тыс. руб. - средства местного бюджета 49513,2 тыс. руб. - прочие источники 0 тыс.с. руб. Объёмы и источники бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | -Увеличение протяженности газонных ограждений в 5 раз -Обеспечение освещенности проездов к дворовым территориям МКД в соответствии с требованиями действующего законодательства; -Увеличение количества благоустроенных пешеходных зон на 5 шт.; - Увеличение количества обустроенных парковочных мест не менее чем у 5 МКД; -Уменьшение количества жалоб населения на недостаточное количество малых архитектурных форм в 3 раза ; -Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении (увеличение количества высаживаемых зеленых насаждений на 250 деревьев). |

### Общая характеристика, основные проблемы и анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, обоснование необходимости решения проблем благоустройства программными методами

МО Русско-Высоцкое сельское поселение расположено в юго-восточной части Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. Два населённых пункта, расположенных на территории муниципального образования, занимают 255,15 га: с. Русско-Высоцкое – административный центр муниципального образования – 151 га, а д. Телези – 104,15 га. Оба населённых пункта примыкают к автомобильной дороге федерального значения, а д. Телези режется дорогой на две части.

По данным итогов Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения МО Русско-Высоцкое сельское поселение составляет 5680 человек или 8,1 % всей численности Ломоносовского муниципального района. По данному показателю МО Русско-Высоцкое сельское поселение занимает 5 место среди других поселений Ломоносовского муниципального района. Численность населения трудоспособного возраста составляет 3936 и имеет тенденцию к росту, доля трудоспособного населения составляет 69 %, что выше, чем аналогичный показатель по Российской Федерации (61,5 %), по Ленинградской области (63,3 %) и по Ломоносовскому муниципальному району (65,1 %).

Структура застройки МО Русско-Высоцкое сельское поселение по типу застройки

| Тип застройки | Количество домов/Площадь жилищного фонда, м2 | Структура застройки, % |
| --- | --- | --- |
| индивидуальная усадебная застройка | 313/27800 | 23 % |
| среднеэтажная многоквартирная застройка | 22/71 189 | 61 % |
| многоэтажная застройка | 4/19 018 | 16 % |
| ИТОГО | 118 000,0 | 100 % |

В многоквартирных домах проживает 4710 человек.

Высокий уровень благоустройства населённых пунктов – необходимое улучшение условий жизни населения. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем, отдельные элементы  данной сферы не отвечают современным требованиям. Основные нарекания возникают по вопросам уличного освещения, газонных ограждений, организации парковочных мест на придомовых территориях, отсутствие ливневой канализации.  Пробелы в законодательстве не позволяют должным образом наладить работу по организации вывоза ТБО от частных домовладений. Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населённых пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населённых пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населённых пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения:

Уличное освещение: Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории. Таким образом, проблема заключается в реконструкции имеющегося освещения и установке дополнительных новых светильников по улицам и дворовым проездам населенных пунктов. Для этого потребуется выполнение проектных работ с получением необходимых технических условий и прохождением согласований с заинтересованными лицами в местах установки новых опор и линий.

Обустройство и содержание пешеходных зон, автомобильных парковок  и автомобильных дорог общего пользования местного значения: данное мероприятие подразумевает обустройство пешеходных дорожек и автомобильных парковок у МД в поселении и своевременную сезонную уборку улиц и проездов, надлежащее санитарное содержание территории поселения. Улично-дорожная сеть, подлежащая уборке приведена в  таблицах:

Таблица 1

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения

| № п/п | Наименование | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | село Русско-Высоцкое |  |  |
| 1 | ул. Таллинская | 1,44 | щебеночное |
| 2 | ул. Павлика Филимонова | 1,52 | щебеночное |
| 3 | пер. Школьный | 0,26 | щебеночное |
| 4 | пер. Парковый | 0,41 | щебеночное |
| 5 | пер. Хвойный | 0,14 | щебеночное |
| 6 | Проезд от улицы Павлика Филимонова до переулка Парковый | 0,27 | щебеночное |
| 7 | От автомобильной дороги СПб-Нарва до подъезда к домам 22, 23 в селе Русско-Высоцкое | 0,58 | Бетонные дорожные плиты |
| Всего по с. Русско-Высоцкое: |  | 4,62 |  |
|  | деревня Телези |  |  |
| 1 | ул. Гатчинская | 0,3 | щебеночное |
| 2 | ул. Земская | 0,4 | щебеночное |
| 3 | ул. Ломоносовская | 0,7 | щебеночное |
| 4 | ул. Зеленая | 0,6 | щебеночное |
| 5 | ул. Звездная | 0,5 | щебеночное |
| 6 | Липовая аллея | 0,41 | щебеночное |
| 7 | пер. Лесной | 0,23 | щебеночное |
| 8 | пер. Можайский | 0,42 | щебеночное |
| 9 | ул. Полевая | 0,94 | щебеночное |
| 10 | ул. Парковая | 0,55 | щебеночное |
| 11 | ул. Сосновая | 0,44 | щебеночное |
| 12 | Проезд от Липовой аллеи до пожарного водоема д. Телези | 0,25 | щебеночное |
| 13 | ул. Цветочная | 0,24 | щебеночное |
| 14 | Проезд от автомобильной дороги Нарва до улицы Полевая | 0,33 | щебеночное |
| 15 | Проезд от автомобильной дороги СПб-Нарва до подъезда к деревне Телези от автодороги Анташи – Красное село | 0,4 | асфальтовое |
| Всего по д. Телези: |  | 6,71 |  |
| Итого по поселению: |  | 11,33 |  |

Таблица 2

Перечень проездов к дворовым территориям МКД

| № п/п | Наименование | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | село Русско-Высоцкое |  |  |
| 1 | Проезд к домам 1, 2, 3 | 0,13 | асфальтовое |
| 2 | Проезд к дому 5 | 0,21 | асфальтовое |
| 3 | Проезд к домам 6, 7, 8, 10 | 0,41 | асфальтовое |
| 4 | Проезд к дому 9 | 0,205 | асфальтовое |
| 5 | Проезд к домам 11, 12, 13 | 0,24 | асфальтовое |
| 6 | Проезд к дому 14 | 0,24 | асфальтовое |
| 7 | Проезд к домам 15, 19 | 0,27 | асфальтовое |
| 8 | Проезд к домам 16, 18, 26 | 0,26 | асфальтовое |
| 9 | Проезд к дому 24 | 0,21 | асфальтовое |
| 10 | Проезд к дому 25 | 0,14 | асфальтовое |
| 11 | Проезд к домам 17, 20 | 0,28 | асфальтовое |
| 12 | Проезд к домам 22, 23 | 0,48 | асфальтовое |
| 13 | Проезд к дому 27 | 0,11 | асфальтовое |
| 14 | Проезд к домам 21, 28 | 0,245 | асфальтовое |
| Всего по с. Русско-Высоцкое: |  | 3,43 |  |

Таблица 3

Перечень придомовых территорий

| № п/п | Наименование | Площадь, кв.м | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | село Русско-Высоцкое |  |  |
| 1 | Придомовая территория для машин у дома 11 | 315 | асфальтовое |
| 2 | Придомовая территория для машин у дома 12 | 330 | асфальтовое |
| 3 | Придомовая территория для машин у дома 13 | 550 | асфальтовое |
| 4 | Придомовая территория для машин у дома 24 | 690 | асфальтовое |
| 5 | Придомовая территория для машин у дома 25 | 495 | асфальтовое |
| 6 | Придомовая территория для машин у дома 26 | 580 | асфальтовое |
| 7 | Придомовая территория для машин у дома 28 | 795 | асфальтовое |
|  | Всего по с. Русско-Высоцкое: | 3 755 |  |

Озеленение:    Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

Обустройство территории поселения элементами малых архитектурных форм: для эффективного использования бюджетных средств, необходим комплексный подход к решению этого мероприятия, предполагающий окончательное оформление элементов малых архитектурных форм на конкретной территории. Принимая во внимание отдельные проявления вандализма по отношению к элементам благоустройства ,следует привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий, повышая при этом  культуру поведения жителей, прививая бережное отношение к элементам благоустройства.

2. Механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом ее выполнения

Механизм реализации программы включает в себя систему комплексных мероприятий, важными элементами которой являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей программы.

В связи с этим, Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение ежегодно осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы; соблюдением законодательства Российской Федерации при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ в сфере благоустройства; соблюдением финансовой дисциплины при финансировании работ; и оценивает эффективность реализации мероприятий программы.

В процессе реализации муниципальной программы  Местная администрация вправе инициировать внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством — в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

3.Перечень мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2022 годы " (в редакции постановлением местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение от 11.11.2019 г. № 206)

| № п/п | Наименование мероприятия | Предполагаемые объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программы (объекта) | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Организация уличного освещения территории поселения | Местный бюджет | 20673 | 960,0 | 1485,0 | 1005,0 | 5 523 | 1505,0 | 3975 | 3110 | 3110 |
| 2 | Обустройство и содержание пешеходных зон, автомобильных парковок и автомобильных дорог общего пользования местного значения | Местный бюджет | 24494,2 | 3109,0 | 4983,3 | 3634,5 | 3480,8 | 3680,8 | 4225,8 | 690 | 690 |
| 3 | Работы по озеленению территории поселения, включая формовочную обрезку и валку деревьев по населённым пунктам, покос территории поселения | Местный бюджет | 696 | 52,1 | 243,90 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Обустройство территории поселения элементами малых архитектурных форм | Местный бюджет | 3650 | 500,0 | 500,0 | 880,0 | 400,0 | 400,0 | 570 | 200 | 200 |
| 5 | Итого по всем мероприятиям Программы | Объем финансирования – всего, | 49513,2 | 4621,1 | 7212,2 | 5569,5 | 9453,8 | 5685,8 | 8770,8 | 4100 | 4100 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - бюджет МО | 49513,2 | 4621,1 | 7212,2 | 5569,5 | 9453,8 | 5685,8 | 8770,8 | 4100 | 4100 |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 4. Оценка эффективности Программы:

Оценка эффективности муниципальной программы должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития МО Русско-Высоцкое сельское поселение. Реализация Программы будет способствовать улучшению технико-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети МО Русско-Высоцкое сельское поселение, возможному росту экономической активности, улучшению условий жизни населения на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

Реализация программных мероприятий будет способствовать созданию условий для устойчивого развития МО Русско-Высоцкое сельское поселение  и обеспечит достижение следующих положительных результатов, определяющих его социально-экономическую эффективность:

-Увеличение протяженности газонных ограждений в 5 раз

-Обеспечение освещенности проездов к дворовым территориям МКД в соответствии с требованиями действующего законодательства;

-Увеличение количества благоустроенных пешеходных зон на 5 шт.;

- Увеличение количества обустроенных парковочных мест не менее чем у  5 МКД;

-Уменьшение количества жалоб населения на недостаточное количество малых архитектурных форм в 3 раза ;

-Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении (увеличение количества высаживаемых зеленых насаждений на 250 деревьев).

5. Механизм управления и контроля за реализацией Программы:

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку сметной (проектно-сметной) документации на выполнение мероприятий осуществляемых в рамках реализации Программы;

- ежегодно формирует заявку на финансирование Программы из бюджета МО Русско-Высоцкое сельское поселение;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- обеспечивает координацию взаимодействия с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в рамках соглашений, заключенных с ними о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.