|  | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- |

|  | № | 92 |
| --- | --- | --- |
| от | 14.10.2020 года | с. Русско-Высоцкое |  |  |
| «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» |  |  |

В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  областным законом от 29 ноября 2013 года N 82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области", Постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2013 N 508 "Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы", руководствуясь Постановлением местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение от 13.10.2014 № 95 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Русско-Высоцкое сельское поселение»,  местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.       Признать утратившими силу следующие постановления местной администрации:

•	№ 105 от 02.11.2018г. «О продлении срока реализации муниципальной программы "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 2015 - 2020 годах " до 2022 годы и утверждение ее в новой редакции»;

•	№ 204 от 11.11.2019г.   «О внесение изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 2015 - 2022 годах», утвержденную Постановлением местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 105 от 02.11.2018г.»;

•	№ 87 от 12.10.2020г. «О внесение изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 2015 - 2022 годах», утвержденную Постановлением местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 105 от 02.11.2018г.»;

3.    Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение по адресу в сети Интернет: www.russko-vys.ru, копию постановления разместить на стенде в помещении местной администрации и в помещении библиотеки МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

| И.О. главы местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение |  | А.И.Бырдин |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением местной администрации

МО Русско-Высоцкое сельское поселение

от 14.10.2020 г. № 92 (приложение 1)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

с. Русско-Высоцкое

ПАСПОРТ

муниципальной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

| Полное наименование муниципальной программы | - муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение |
| Участники муниципальной программы | - Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области; - НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»; - УК ООО «Жилкомгарант ЛР»; -Собственники жилых помещений в МКД. |
| Цели муниципальной программы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; -обеспечение надлежащего состояния общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с Правилами и нормами эксплуатации жилищного фонда; -обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение; - организация расчета (начисления), приема и учета платежей граждан за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда; -внедрение энергосберегающих технологий в муниципальном жилом фонде. |
| Задачи муниципальной программы | -обеспечение проведения капитального ремонта всех многоквартирных домов, расположенных на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, и жилых домов блокированной застройки; -улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт (шт.) -общая площадь МКД, в которых проведен капитальный ремонт (тыс.м2) -количество установленных приборов учета коммунальных ресурсов (шт) |
| Срок реализации муниципальной программы | 2021-2025 |
| Источники финансирования муниципальной программы | -средства собственников помещений в многоквартирных домах в виде обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме; -средства областного бюджета Ленинградской области и бюджета МО Русско-Высоцкое сельское поселение в объемах, предусмотренных областным законом об областном бюджете Ленинградской области и Решением Совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение о бюджете на соответствующий год и на плановый период; -объёмы и источники бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период; Общий объем финансирования муниципальной программы из средств местного бюджета, включая участие как собственника муниципальных жилых помещений в МКД составляет 4499 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показатели ее социально-экономической эффективности | - количество МКД, в которых будет проведен капитальный ремонт (не менее 10 шт.) -общая площадь МКД, в которых будет проведен капитальный ремонт (не менее 35 тыс.м2) -количество установленных приборов учета коммунальных ресурсов (не менее 20 шт.) |

- Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы:

Многоквартирный жилищный фонд муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение составляет 91473,5 квадратных метра жилой площади и насчитывает 26 многоквартирных домов (далее-МКД). Массовое строительство жилья в с. Русско-Высоцкое осуществлялось с 1965 года. В период с 1965 по 1999 год построено и введено в эксплуатацию 26 жилых домов, из которых:

с 1965 по 1970 год -  5 МКД;

с 1970 по 1980 год -  6 МКД;

с 1980 по 1990 год -  8 МКД;

с 1990 по 1999 год -  7 МКД.

Перечень многоквартирных домов с указанием основных характеристик приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Капитальный ремонт большинства домов не проводился с момента постройки, нарушаются все возможные   межремонтные сроки. С каждым годом значительно увеличивается число кровель, наружных межпанельных швов и внутридомового инженерного оборудования, требующих проведение капитального ремонта, без которого создается угроза дальнейшего разрушения зданий и безопасности проживающих в них граждан. Повышение энергоэффективного состояния жилищного фонда и его инженерной структуры требует больших финансовых вложений на замену и модернизацию.    В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации на территории муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение принимаются согласованные решения всех собственников жилых помещений в многоквартирных домах в отношении планов и вложений в модернизацию и реконструкцию жилых домов. В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта. Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, определенных областным законом N 82-оз. Постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2013 N 508 "Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы" и Краткосрочными планами Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы" установлена очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

- Цели, основные задачи и мероприятия программы:

Основные цели муниципальной программы:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

-обеспечение надлежащего состояния общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с Правилами и нормами эксплуатации жилищного фонда;

-обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение;

- организация расчета (начисления), приема и учета платежей граждан за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда;

-внедрение энергосберегающих технологий в муниципальном жилом фонде.

Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:

-обеспечение проведения капитального ремонта всех многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, и жилых домов блокированной застройки;

-улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов.

В целях реализации муниципальной программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта органы государственной власти Ленинградской области, местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение ежегодно утверждает краткосрочные (сроком до трех лет) планы реализации муниципальной программы в соответствии со статьей 9 областного закона N 82-оз

Мероприятия муниципальной программы направлены на реализацию проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Мероприятия муниципальной программы реализуются на основании ежегодно корректируемого Перечня многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту.

Капитальному ремонту не подлежат многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, и жилые дома блокированной застройки.

Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту, определяется в соответствии с пунктами 2 - 9 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома включает устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или конструктивных элементов: увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования.

Перечень услуг и(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и(или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса, установленного Правительством Ленинградской области, установлен Жилищным кодексом Российской Федерации и статьей 11 областного закона N 82-оз.

## Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах. Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы из средств местного бюджета, включая взносы на капитальный ремонт где МО Русско-Высоцкое сельское поселение является собственников неприватизированных квартир, приведены в таблице №1

Порядок и условия предоставления государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств областного бюджета Ленинградской области предусмотрены статьей 6 областного закона N 82-оз.

Таблица № 1

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы

из средств местного бюджета

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной | Предполагаемые объемы и источники финансирования |
| --- | --- | --- |
|  | программы (объекта) | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по годам реализации муниципальной программы |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | местный бюджет | 4248 | 811 | 811 | 840 | 874 | 912 |
| 2 | оснащение узлами учета коммунальных ресурсов жилых и нежилых помещений (зданий) | местный бюджет | 151 | 0 | 31 | 40 | 40 | 40 |
| 3 | организация расчета (начисления), приема и учета платежей граждан за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда | местный бюджет | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Итого по всем мероприятиям муниципальной программы | Местный бюджет | 4499 | 831 | 862 | 900 | 934 | 972 |

## Управление муниципальной программой, контроль за ее реализацией

и порядок отчетности

Общее руководство и управление муниципальной программы осуществляет комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляют:

Правительство Ленинградской области;

комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области;

комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области;

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение;

некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области".

## Информационное и методическое обеспечение муниципальной программы

Правительство Ленинградской области, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области, некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области", а также Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение обеспечивают своевременность доведения до сведения собственников общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, доступность и доходчивость информации:

о содержании правовых актов и решений органов государственной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления о подготовке, принятии и реализации муниципальной программы;

о ходе реализации муниципальной программы, текущей деятельности органов государственной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления по выполнению муниципальной программы;

о системе контроля за расходованием средств некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области", за выполнением муниципальной программы с указанием наименований контролирующих органов, фамилии, имени и отчества руководителя контролирующего органа, времени приема, адресов почтовой связи и электронной почты, телефонов и телефаксов контролирующих органов;

о планируемых и фактических итоговых результатах выполнения муниципальной программы.

Информация о подготовке и реализации муниципальной программы предоставляется собственникам жилых помещений в многоквартирных домах с использованием средств массовой информации, а также путем проведения семинаров.

Приложение №1 к муниципальной программе «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»