Отчет о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидий в рамках реализации мероприятий, реализуемых муниципальным образованием Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта, мероприятия | Наименование целевых показателей результативности | Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период) | Фактически достигнутое значение целевого показателя | Примечания (пояснения) |
| Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО "Русско-Высоцкое сельское поселение" МО "Ломоносовский муниципальный район" Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательные работы  | 2020 | Уровень строительной готовности объекта | 11 % | 11 % | Муниципальный контракт расторгнут |
| Протяженность построенных и/или реконструированных участков линейных объектов | 0,14 | 0,14 | Муниципальный контракт расторгнут |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  Л.И.Волкова /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  |  |  |