**ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.04.2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое  назначение субсидии) | Плановые значения показателей по Соглашению  (гр.8-12 Прилож. № 1) | | | | | Выполнено | | | | | Оплачено подрядчику  (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) | | | Остаток средств, руб | | | Причины неиспользования средств |
| Целевые показатели результати вности, км/п.м  (\*,\*\*\*/\*) | кв.м  (\*) | Всего, руб. (\*,\*\*) | За счет средств дорожного фонда | | Принято в эксплуатацию в  2017г. (по Акту приемки  законченных работ) | | Всего, руб.  (\*,\*\*) | За счет средств дорожного фонда  (по КС-3) | | Всего, руб.  (\*,\*\*) | За счет средств дорожного фонда | | Всего (гр.16 = гр.5гр.13) | За счет средств дорожного фонда | |
| ЛО | МО | км/п.м.  (\*,\*\*\*/  \*) | кв.м.  (\*) | ЛО | МО | ЛО | МО | ЛО (гр.17 = гр.6-гр.14) | МО  (гр.18 = гр.7гр.15) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | **ВСЕГО:** | Х | Х | **249 527,52** | **133 000,00** | **116 527,52** | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **249 527,52** | **133 000,00** | **116 527,52** | **Проведение аукциона в**  **электронной**  **форме назначено на 03.04.2017г.** |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов.**  **ВСЕГО:** | **0,071** | **390** | **249527,52** | *133000,00* | *116527,52* | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **249 527,520** | **133 000,000** | **116 527,520** |
|  | **из них:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО:** | **0,071** | **390** | **249527,52** | *133000,00* | *116527,52* | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **249 527,520** | **133 000,000** | **116 527,520** |
|  | **а) Ремонт, всего:** | **0,071** | **390** | **249527,52** | *133000,00* | *116527,52* | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **249 527,520** | **133 000,000** | **116 527,520** |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.1** | ***ремонт а/д общего пользования местного значения - ул. Гатчинская, д.Телези, МО***  ***Русско-Высоцкое сельское поселение*** | ***0,071*** | ***390*** | ***249527,52*** | *133000,00* | *116527,52* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | *0* | *0* | *249 527,520* | *133 000,000* | *116 527,520* |
| **1.2** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:** | **0,000** | **0** | **0,00** | *0,00* | *0,00* | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

**Местная администрация муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение МО**

**Ломоносовский муниципальный район район Ленинградской области**

**Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.И.Волкова**

**Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.В. Батуренко/** М.П.