ОТЧЕТ

ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ЗА 2016 ГОД (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ) АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**(рублей)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова-ние стройки (объекта) | Предусмотрено средств  в 2016 году | | | | Получено  субсидий  в 2016 году | | Принятые в 2016 году бюджетные обязательства | | | Выполне-ние капитало-вложений | Перечислено средств  организациям в 2016 году | | | | Остаток субсидий на лицевых  счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.) |
| всего | в том числе | | | федераль- ный бюджет | област-ной бюджет | контр-агент | номер и дата  договора | сумма договора  на 2016  год | всего | в том числе | | |
| федераль-ный бюджет | област-ной бюджет | мест- ный бюджет | федераль-ный бюджет | област-ной бюджет | местный  бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО "Русско-Высоцкое сельское поселение" МО "Ломоносовский муниципальный район" Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы | 3760200 | 0 | 2794200 | 966000 | 0 | 2794200 | ООО «Акванорд»  ПАО «Ленэнерго» | МК № 0145300020816000015 от 30.11.16г.  Договор № ОД-19581-16/21507-Э-16 от 27.10.16г. | 22962000  1464000 | 3760200 | 3760200 | 0 | 2794200 | 966000 | 0 | Выполнено: технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, акт обследования местности на наличие ВОП.  В соответствии с порядком расчетов внесена плата за технологическое присоединение к эл.сетям |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства текущего года | 0 | 2794200 | 966000 | 0 | 2794200 |  |  | 3760200 | 3760200 | 3760200 | 0 | 2794200 | 966000 | 0 |  |
| средства остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Целевое использование субсидий в сумме 2794200,0 (два миллиона семьсот девяносто четыре тысячи двести) рублей подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава муниципального образования

Русско-Высоцкое сельское поселение \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.И.Волкова "10" января 2017 года

(подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер муниципального образования

Русско-Высоцкое сельское поселение \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.Батуренко "10" января 2017 года

(подпись) (фамилия, инициалы)

Место печати